# 宽带业务管理系统 · 迭代规划与需求

版本基线：v1.9（commit 5224b45「三端设计系统落地 + UI 组件与文档/原型交付」）
规划日期：2026-09-16
适用范围：微信小程序（客户端）+ 师傅端 + Vue3 PC 后台 + Spring Boot 3.2 后端
文档合并自：《迭代升级需求文档》《迭代规划》《客户端小程序迭代升级需求文档》
目标：在已完成的「下单→支付→派单→装机→SLA 赔付→评价」业务闭环之上，补齐数据闭环、交易真闭环、客户端自助能力与工程化能力。

## 一、版本基线与总体目标

### 1.1 已完成的基线能力（v1.9）

三端工程：微信小程序（客户端 20 页 / 师傅端 8 页）+ Vue3 PC 后台（33 个 .vue 页面）+ Spring Boot 3.2 后端（62 接口 / 25 表）。

核心业务闭环：套餐订购、模拟支付、智能派单（相邻小区 3-4 单/时段）、装机 SLA（时限类+速率类双评估）、赔付、评价全链路联调 36 项断言全绿。

RBAC：自研 HS256 JWT、21 权限码 / 5 角色 / 26 菜单三处同源。

运营聚合：数据看板、流量总览、订单/工单、性能监控（JVM/DB/接口调用/慢接口）后端均已落地。

统一设计系统：三端设计令牌 + 通用组件（EmptyState / StatusTag / StatCard / ChartBox / SourceTag）已收敛。

### 1.2 版本演进主线

| 版本 | 主题 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| v1.9 | 三端工程 + 业务闭环 + RBAC + 统一设计系统 | ✅ 基线 |
| V1.0.1 | 权限管理全量 CRUD + CSV 导入导出、客户 360 视图、SLA 履约看板、套餐营销看板 | ✅ 已交付 |
| v1.10 | 数据分析闭环（销售/财务后端 + biz_order.region） | ✅ 已交付 |
| v1.11 | 交易真闭环（退款/对账状态机、电子发票占位、评价闭环增强） | ✅ 已交付（微信支付真集成除外） |
| v1.12 | 质量与运维工程化（CI/CD + 压测 + 监控深化 + 配置治理） | ✅ 已交付 |
| v1.13 | 客户端核心自助短板补齐（故障报修、账户账单中心、进度可视化） | 📋 规划草案 |
| v1.14 | 运营与留存（积分、活动、客服） | 📋 规划草案 |
| V2.0 | 体验与能力扩展（多住宅、智能推荐、暂停恢复、国际化） | 🔭 规划中 |

## 二、迭代路线图（v1.10 → v1.13 → v2.0）

### 2.1 路线图总览

v1.9 三端工程/业务闭环
  └─ v1.10 数据分析闭环
       └─ v1.11 交易真闭环（退款/发票/评价）
            └─ v1.12 质量与运维工程化
                 └─ v1.13 客户端核心自助（报修/账单/进度）
                      └─ v1.14 运营与留存（积分/活动/客服）
                           └─ V2.0 智能化与多端（多住宅/智能推荐/暂停恢复/国际化）

### 2.2 v1.10 · 数据分析闭环（已交付 ✅）

[x] GET /api/admin/sales/report：按 sales_name 聚合 biz_order（订单量/业绩/完成率）。

[x] GET /api/admin/finance/report：近 6 月营收/退款/SLA 赔付/应收（biz_order + compensation）。

[x] 前端销售/财务两页从「演示数据」自动切「实时数据」。

[x] 数据模型补强：biz_order 增加 region（片区）字段，消除销售页「负责片区」空值。

验收：页面 SourceTag 显示「实时数据」，数据与 biz_order 表一致。

### 2.3 v1.11 · 交易真闭环（已交付 ✅，微信支付真集成除外）

[ ] 微信支付真集成：MockWeChatPayServiceImpl → 真实 APIv3（需 G4 凭证，阻塞）。

[x] 退款 / 对账状态机：biz_order 增加 REFUND 状态（order_refund 表 + 状态机），财务退款口径对齐（finance/report 退款=REFUND、取消=CANCELLED，营销汇总排除 REFUND）。新增 10 个接口（C 端退款申请 / 后台退款审批驳回 / 发票申请开票驳回 / 评价回填）。

[x] 电子发票占位（开票申请 + 状态）：invoice_apply 表 + C 端申请/查询 + 后台开票/驳回。

[x] 师傅端完工后自动生成「服务评价」推送（评价闭环增强）：WorkerController.complete() 自动插入 review(status=TO_EVALUATE)，客户经 /api/review/submit/{id} 回填闭环。

### 2.4 v1.12 · 质量与运维工程化（已交付 ✅）

[x] CI/CD：GitHub Actions 构建 + 单元测试 + 容器镜像（.github/workflows/ci.yml + backend/Dockerfile 多阶段）。

[x] 压测：k6 脚本覆盖登录→订单→销售→工单→派单容量，给出容量基线（scripts/k6-load-test.js）。

[x] 监控深化（G6）：/actuator/prometheus 暴露 HTTP/JVM/GC/线程指标（actuator 自动埋点），告警规则随监控页阈值生效（scripts/prometheus/）。

[x] 配置治理（G7）：多环境 profile（dev/prod）+ 配置变更审计约定，仍坚持 Spring Boot 原生配置。

### 2.5 v1.13 · 客户端核心自助短板补齐（规划草案 📋）

见第四章三阶段计划「阶段一」。交付：故障报修全流程（替换 toast 占位）、账户与账单中心、订单/工单进度时间线统一化。

### 2.6 v1.14 · 运营与留存（规划草案 📋）

见第四章三阶段计划「阶段二」。交付：积分成长体系、优惠活动专区、在线客服/帮助中心。

### 2.7 V2.0 · 体验与能力扩展（规划中 🔭）

见第四章三阶段计划「阶段三」及第五章后续规划。交付：多住宅统一管理、高频入口智能推荐、宽带暂停/恢复、多端/国际化、报表导出与定时对账。

## 三、V1.10~V1.13 变更记录与缺口（G1~G11）

### 3.1 遗留缺口盘点（待开发清单 G1~G11）

| # | 缺口 | 现状 | 阻塞项 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 销售业绩后端 | 前端已就位，后端缺失 | 无（v1.10 补齐 ✅） |
| G2 | 财务对账后端 | 前端已就位，后端缺失 | 无（v1.10 补齐 ✅） |
| G3 | 性能监控后端 | 已落地（ApiMetricsFilter + JVM/DB 自采） | — |
| G4 | 微信支付真集成 | 仅 Mock 桩（PayService seam） | 需商户号 / APIv3 密钥 / 平台证书 |
| G5 | 师傅端视觉验收 | 8 页已接真实接口 | 无浏览器，需微信开发者工具真机截图 |
| G6 | 监控深化 | 已落地：/actuator/prometheus 暴露 HTTP/JVM 指标 + 告警规则 | — |
| G7 | 配置治理 | 已落地：多环境 profile（dev/prod）+ 配置变更审计约定（仍 Spring Boot 原生） | 动态刷新暂未做 |
| G8 | CI/CD | 已落地：GitHub Actions 构建+单测+镜像，Dockerfile 多阶段 | — |
| G9 | 压测 | 已落地：k6 脚本覆盖登录→订单→销售→工单→派单容量 | 可补 JMeter 长稳 |
| G10 | PC 后台扩展 | 客户 360、套餐营销、SLA 看板未做 | 无 |
| G11 | 多端 / 国际化 | 未做 | 无 |

### 3.2 v1.11 变更记录：退款 / 对账状态机（已交付 ✅）

目标：在业务订单生命周期中补齐「退款」状态，财务对账口径与实际资金流对齐。

| 编号 | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| R1 | biz_order.status 新增 REFUND 终态 | schema 注释与枚举覆盖；历史库 ALTER 守卫补齐 |
| R2 | C 端 POST /api/order/refund 申请退款 | 仅 PAID/INSTALLING/DONE 可发起；幂等（同单已有 PENDING/REFUNDED 直接返回） |
| R3 | 后台 GET /api/admin/refunds 列表（finance:view） | 支持按 status 过滤；返回退款单 + 关联订单 + 金额 + 流水号 |
| R4 | 后台 POST /api/admin/refunds/{id}/approve | PENDING→REFUNDED，生成 refund_no，并将业务订单置 REFUND（营收扣减） |
| R5 | 后台 POST /api/admin/refunds/{id}/reject | PENDING→REJECTED |
| R6 | 财务对账口径对齐 | finance/report：revenue=PAID/INSTALLING/DONE；refund=REFUND（真退款）；cancelled=CANCELLED（取消不计营收）；营销汇总排除 REFUND |

数据模型

CREATE TABLE order_refund (
  id, order_id, order_no, customer_id, customer_name, amount,
  reason, channel, status,            -- PENDING/APPROVED/REJECTED/REFUNDED
  refund_no, operator, created_time, handled_time
);

状态机

C端申请           财务审批
PENDING ──────► APPROVED ──────► REFUNDED（同时 biz_order.status=REFUND）
   │
   └──────────────────────────► REJECTED

### 3.3 v1.11 变更记录：电子发票占位（已交付 ✅）

目标：提供电子发票的申请与开票流转闭环（占位实现，真实发票平台接入后仅替换 pdf_url 与开票动作）。

| 编号 | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| I1 | C 端 POST /api/invoice/apply | 仅 DONE 订单可开；幂等；写入 invoice_apply(PENDING) |
| I2 | C 端 GET /api/invoice/my | 按客户名查询本人发票申请与状态 |
| I3 | 后台 GET /api/admin/invoices | 列表 + 按 status 过滤 |
| I4 | 后台 POST /api/admin/invoices/{id}/open | PENDING→OPENED，生成 invoice_no + 占位 pdf_url |
| I5 | 后台 POST /api/admin/invoices/{id}/reject | PENDING→REJECTED（记驳回原因） |

状态机：PENDING → OPENED / REJECTED，pdf_url 为占位地址，真实接入后回填。

### 3.4 v1.11 变更记录：师傅完工自动生成「服务评价」推送（评价闭环增强，已交付 ✅）

目标：师傅完工后系统自动向客户推送一条「待评价」，客户回填评分闭环评价。

| 编号 | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| E1 | WorkerController.complete() 完工后 | 自动向 review 插入一条 status=TO_EVALUATE 记录（order_id=业务订单，customer/worker 名取自工单） |
| E2 | 幂等 | 同一订单已有 TO_EVALUATE 则不重复插入 |
| E3 | C 端 POST /api/review/submit/{reviewId} | 客户对 TO_EVALUATE 回填 score/tags/content → status=PENDING（进入原评价处理流） |

闭环：完工(DONE) → 系统推送 TO_EVALUATE → 客户回填 → PENDING（待客关/客服处理）。

### 3.5 微信支付真集成（阻塞项）

状态：未交付，阻塞于外部凭证。

当前 PayService 为 MockWeChatPayServiceImpl 桩实现，seam 已预留。

交付条件：用户提供 微信支付商户号 / APIv3 密钥 / 平台证书。

交付内容：MockWeChatPayServiceImpl → 真实 APIv3（pay / refund / 回调验签），退款状态机 R4 的 refund_no 对接真实退款单号。

### 3.6 接口清单（v1.11 新增 10 个）

| 方法 | 路径 | 权限 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/order/refund | CUSTOMER | C 端申请退款 |
| GET | /api/admin/refunds | finance:view | 退款单列表 |
| POST | /api/admin/refunds/{id}/approve | finance:view | 审批退款 |
| POST | /api/admin/refunds/{id}/reject | finance:view | 驳回退款 |
| POST | /api/invoice/apply | CUSTOMER | C 端申请开票 |
| GET | /api/invoice/my | CUSTOMER | 我的发票 |
| GET | /api/admin/invoices | finance:view | 发票列表 |
| POST | /api/admin/invoices/{id}/open | finance:view | 开具发票 |
| POST | /api/admin/invoices/{id}/reject | finance:view | 驳回发票 |
| POST | /api/review/submit/{reviewId} | CUSTOMER | 回填待评价 |

### 3.7 V2.0 升级需求（规划）

| 模块 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 体验 | 师傅端真机视觉验收（G5），输出多分辨率截图报告 | P0 |
| 后台 | 客户 360 / 套餐营销 / SLA 看板增强（已完成基础，待深化） | P1 |
| 交易 | 微信支付真集成（G4） | P1 |
| 运营 | 报表导出（Excel/PDF）、定时任务对账 | P2 |
| 多端 | i18n 框架 + 中英双语（G11） | P3 |

### 3.8 验收总览

| 能力 | 状态 |
| --- | --- |
| 退款状态机（申请/审批/驳回 + 对账口径） | ✅ 已验证 |
| 电子发票占位（申请/开票/驳回） | ✅ 已验证 |
| 评价闭环增强（完工自动推送 + 回填） | ✅ 已验证 |
| 微信支付真集成 | ⏸ 阻塞（待凭证） |
| 师傅端视觉验收 | ⏸ 待微信开发者工具真机截图 |
| 多端 / 国际化 | ⏸ 规划中 |

### 3.9 优先级建议

P0（本轮）：G1 / G2 销售与财务后端——纯读侧聚合，零外部依赖，收益最高（v1.10 已完成）。

P1（下轮）：G4 微信支付真集成（需用户提供凭证）、G10 后台扩展。

P2（工程化）：G8 / G9 CI/CD 与压测、G6 监控深化（v1.12 已完成）。

P3（体验）：G5 师傅端验收、G11 国际化。

## 四、客户端小程序迭代需求

设计标杆：北京歌华有线电视网络股份有限公司《歌华有线》微信小程序 / 手机 App
适用范围：宽带业务管理系统 · 客户端微信小程序（broadband-miniapp）

### 4.1 背景与目标

客户端小程序当前已具备「首页 / 套餐 / 订单 / 我的」四大 Tab 与 20 个页面（含登录），并完成与后端真实接口的对接（CUSTOMER 令牌 + 演示登录 1234）。业务闭环（下单→支付→派单→装机→SLA 赔付→评价）与退款/发票占位已在 v1.11 落地。

但在用户侧的「自助服务广度」与「运营留存能力」上，与行业标杆《歌华有线》仍存在明显差距：歌华以「掌上营业厅」为定位，把宽带报装/续费/报修、账户余额/账单、积分商城、优惠活动、在线客服全部收敛到一个小程序内，实现「足不出户办业务」。本系统客户端目前「故障报修」仅为占位提示、缺少账户账单中心、积分与活动运营体系、在线客服，无法形成完整的用户自服务闭环。

目标：以歌华有线小程序为设计参考，补齐客户端核心自助短板（报修、账单、进度可视化），并引入运营留存能力（积分、活动、客服），使小程序从「下单工具」升级为「随身营业厅」。

### 4.2 标杆拆解：歌华有线小程序设计要点

| 维度 | 歌华有线做法 | 对我们的启示 |
| --- | --- | --- |
| 信息架构 | 首页 / 分类 / 发现 / 我的 四大模块；首页布局 5G专区、宽带专区、充值、自助报装 快捷入口 | 现有 4 Tab 可保留；首页快捷办理应支持高频入口智能推荐，并新增「发现/活动」聚合运营内容 |
| 业务广度 | 宽带（报装/续费/暂停恢复/提速）、5G（选号开户/查询/密码变更）、有线（报装/授权刷新/暂停恢复）全部线上闭环 | 补齐故障报修、宽带暂停/恢复、提速包三类高频自助 |
| 故障报修 | 提交申请 → 实时查看受理进度/维修安排 | 报修须有完整表单 + 进度时间线，复用现有 work_order + 派单 + SLA 超时赔付 |
| 账户中心 | 充值后实时更新余额、账单明细清晰可查、多渠道支付 | 新增账户与账单中心（余额/账单/发票/充值记录），发票已在 V1.11 有占位需打通前端 |
| 积分体系 | 金币商城：每日签到/视频分享/邀请好友/问卷 → 积分兑换宽带时长、体验券 | 引入积分成长体系（签到/任务/商城），提升日活与续费转化 |
| 优惠运营 | 包月/包年/融合套餐、趸交优惠（买 N 送 N）、限时活动 | 新增优惠活动专区，首页促销由单行 note 升级为结构化活动流 |
| 在线客服 | 全天候在线客服，咨询 + 报修进度跟踪 | 新增轻量在线客服/帮助中心（FAQ + 工单式咨询） |
| 多账户 | 一个账号绑定多个家庭业务，多套住房统一管理 | 账单/工单按「住户」维度隔离，支持多住宅切换 |
| 智能推荐 | 高频功能入口智能推荐、多数业务三步完成 | 首页快捷办理基于使用行为动态排序 |
| 设计教训 | 用户评测吐槽「点击选项后多出无意义确认页」 | 我方流程须精简合并确认页，避免冗余跳转 |

注：歌华的「多屏互动/投屏」「专属教育/健康内容板块」属于有线电视内容业务，不在本系统范围，本规划不纳入。

### 4.3 现状盘点（本系统客户端）

Tab 与页面：首页 index、套餐 package/list、订单 order/list、我的 profile；非 Tab 页含 服务大厅 service、套餐详情/升级、订单确认/详情/地址、小区查询、流量监控、移机 move、续费提速 upgrade、智慧家庭 smart、自助服务 self、评价 review、地址 address、设置 settings、登录 login，共 20 页。

服务大厅九宫格（10 项）落地情况：

| 入口 | 当前状态 |
| --- | --- |
| 新装宽带 | 跳转套餐详情（演示） |
| 宽带移机 | 已落地 move 页 |
| 续费 | 已落地 upgrade 页 |
| 套餐升级 | 已落地 package/upgrade 页 |
| 宽带提速 | 复用 upgrade 页 |
| 故障报修 | 仅 wx.showToast('故障报修（演示）') 占位，无真实流程 ⚠️ |
| 流量监控 | 已落地 traffic 页 |
| 智慧家庭 | 已落地 smart 页 |
| 自助服务 | 已落地 self 页 |
| 覆盖查询 | 已落地 community/query 页 |

我的页菜单（6 项）：我的订单、地址管理、评价投诉、自助服务、智慧家庭、设置 —— 无余额/账单、积分、活动、客服入口。

已具备的后端能力（可复用）：SLA 时限/速率评估与超时赔付、订单退款状态机、电子发票占位、流量监控、客户等级、小区覆盖。

### 4.4 差距矩阵（Gap Matrix）—— 歌华有线 vs 本系统

| 能力 | 歌华有线 | 本系统现状 | 缺口等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障报修全流程 | ✅ 提交+进度 | ⚠️ 仅占位 toast | P0 高 |
| 账户/账单中心 | ✅ 余额/账单/充值 | ❌ 无 | P0 高 |
| 订单/工单进度可视化 | ✅ 实时进度 | 🟡 仅状态标签，无时间线/SLA 倒计时 | P0 中 |
| 积分成长体系 | ✅ 签到/商城 | ❌ 无 | P1 高 |
| 优惠活动专区 | ✅ 活动/趸交 | 🟡 首页单行 note | P1 中 |
| 在线客服/帮助 | ✅ 全天候 | ❌ 无 | P1 中 |
| 多住宅统一管 | ✅ 一账号多户 | 🟡 有地址但无切换/隔离 | P2 |
| 高频入口智能推荐 | ✅ 智能推荐 | 🟡 静态快捷入口 | P2 |
| 宽带暂停/恢复 | ✅ 有 | ❌ 无 | P2 |

### 4.5 三阶段迭代计划

#### 阶段一 · V1.13 核心自助短板补齐（P0）

##### 5.1.1 故障报修全流程（替换现有 toast 占位）

前端

新增 pages/repair/apply（报修表单：故障类型[无法上网/网速慢/掉线/设备损坏]、描述、上传照片、关联地址/宽带账号、紧急程度）。

新增 pages/repair/list + pages/repair/detail：工单列表与详情，含进度时间线（已受理→已派单→上门中→修复中→已完成）+ SLA 倒计时/超时赔付提示（复用 /api/sla/board 口径）。

服务大厅「故障报修」入口改为跳转 repair/apply；首页快捷办理新增「故障报修」。

后端新增

POST /api/repair/apply（生成 work_order type=REPAIR，写 community 派单容量校验后派单）。

GET /api/repair/list、GET /api/repair/{id}（含进度节点与 SLA 状态）。

复用现有 dispatch + sla 模块，无需新建派单引擎。

##### 5.1.2 账户与账单中心

前端

我的 页新增「账户余额 / 我的账单 / 我的发票」三入口；新增 pages/account/account（余额概览）、pages/account/bills（账单明细列表+筛选）、打通 V1.11 的 pages/self/self 发票申请/查看。

账单明细展示：账期、费用项（宽带/融合/提速包）、金额、支付状态、关联订单。

后端新增

GET /api/account/summary（余额/本月消费/合约到期日）。

GET /api/account/bills（按账期聚合，源 biz_order + 退款 + 发票）。

发票：POST /api/invoice/apply、GET /api/invoice/my 已在 V1.11 提供，前端直接打通。

##### 5.1.3 订单/工单进度时间线统一化

安装、移机、报修三类工单在 order/detail 与 repair/detail 统一渲染步骤进度条 + 当前节点预计时限 + SLA 倒计时；超时自动显示「已触发赔付」标识。

复用 work_order 状态机与 sla_record，不新增表。

#### 阶段二 · V1.14 运营与留存（P1，参考歌华积分/活动）

##### 5.2.1 积分成长体系

新增 pages/points/points（首页签到、任务中心：完善资料/首评/邀请好友、积分明细）+ pages/points/mall（积分商城：兑换提速包/体验券/实物）。

后端 points 模块：GET /api/points/balance、POST /api/points/sign、GET /api/points/tasks、GET /api/points/mall、POST /api/points/redeem（兑换生成对应 biz_order 或优惠券）。

##### 5.2.2 优惠活动专区

新增「发现」Tab 或首页「活动」聚合卡：活动流（包年趸交买 N 送 N、限时新装赠礼、融合套餐折扣），活动详情 + 一键办理。

后端 GET /api/promotions（活动列表/详情），下单时校验活动优惠（接入 PackageUpgradeEngine 扩展）。

##### 5.2.3 在线客服 / 帮助中心

新增 pages/support/support：FAQ 分类检索 + 自助排障引导 + 工单式咨询（留言/回访）。

后端 GET /api/support/faq、POST /api/support/ticket；与报修/订单工单可互链。

#### 阶段三 · V2.0 智能化与多端（P2）

多住宅统一管理：address 升级为「我的住户」，支持新增/切换住户，账单/工单/套餐按住户隔离（sys_user/账号下挂多 dept 或 household_id）。

高频入口智能推荐：首页快捷办理基于用户行为（近 30 天办理类型）动态排序，提升三步办结率。

宽带自助：暂停/恢复：新增 POST /api/broadband/pause|resume，前端 self 页提供开关（含暂停期间计费规则提示）。

### 4.6 非功能与一致性约束

主题与视觉：客户端主色 #2563eb 维持不变；新增页面复用现有 CSS 变量与卡片/网格组件，保持与首页、服务大厅视觉一致。

鉴权与降级：所有新接口沿用 CUSTOMER 令牌 + 401 门禁；后端不可达时页面降级内置「演示数据」并标 SourceTag（与 web-admin 一致规范）。

流程精简：落实歌华教训——合并冗余确认页，报修/账单/活动关键路径控制在 3 步内。

演示登录：保留 1234 验证码演示通道，新页面在演示态可走 mock 数据便于验收。

权限同源：新增后端接口权限码纳入 RBAC 三处同源（DB↔@PreAuthorize↔前端 meta.perm）。

### 4.7 验收与里程碑

| 版本 | 交付内容 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| V1.13 | 故障报修全流程 + 账户账单中心 + 进度时间线 | 报修可提交并见进度；账单明细与发票打通；三类工单进度可视化 |
| V1.14 | 积分体系 + 活动专区 + 在线客服 | 签到/兑换闭环；活动一键办理；FAQ+工单咨询可达 |
| V2.0 | 多住宅切换 + 智能推荐 + 暂停恢复 | 多户隔离正确；首页入口动态排序；暂停/恢复生效 |

## 五、后续规划（V2.0 多住宅 / 智能推荐 / 暂停恢复）

### 5.1 多住宅统一管理

address 升级为「我的住户」，支持新增/切换住户，账单/工单/套餐按住户隔离（sys_user/账号下挂多 dept 或 household_id）。一个账号绑定多个家庭业务，多套住房统一管理，账单/工单按「住户」维度隔离。

### 5.2 高频入口智能推荐

首页快捷办理基于用户行为（近 30 天办理类型）动态排序，提升三步办结率；落实歌华「多数业务三步完成」的智能推荐理念。

### 5.3 宽带自助：暂停 / 恢复

新增 POST /api/broadband/pause|resume，前端 self 页提供开关（含暂停期间计费规则提示），对齐歌华「宽带有线暂停恢复」线上闭环能力。

### 5.4 V2.0 升级需求（规划表）

| 模块 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 体验 | 师傅端真机视觉验收（G5），输出多分辨率截图报告 | P0 |
| 后台 | 客户 360 / 套餐营销 / SLA 看板增强 | P1 |
| 交易 | 微信支付真集成（G4） | P1 |
| 运营 | 报表导出（Excel/PDF）、定时任务对账 | P2 |
| 多端 | i18n 框架 + 中英双语（G11） | P3 |
| 客户端 | 多住宅切换 / 智能推荐 / 暂停恢复 / 积分 / 活动 / 客服 | P2 |

### 5.5 模块约束（不变）

后端业务模块上限 5 个（当前 4：community / install / product / system）。新增聚合类接口归入 system 的「平台聚合」（AdminPlatformController），保持 4 模块单向可拆。

配置坚持 Spring Boot 原生（yml + 环境变量），不引入 Apollo。

### 5.6 风险与依赖

后端新模块：报修、账户账单、积分、活动、客服均需新增后端接口与（部分）表结构，建议与 V1.13/V1.14 后端迭代同步排期。

微信支付真集成：账户充值、积分商城兑换付费项依赖微信支付商户号/APIv3（当前 PayService 为 seam 占位），仍为阻塞项，需凭证后落地。

数据口径：账单聚合需统一 biz_order/退款/发票的口径（V1.11 financeReport 已对齐 REFUND 单列），避免重复计费展示。

歌华设计教训复用：避免为「演示完整性」引入多余确认页，保持流程精简。