# 宽带业务管理系统 · 功能进度说明书

文档版本：v1.3 ｜ 对应设计稿：v1.9 ｜ 更新日期：2026-09-14  目的：清晰呈现各功能模块「已完成 / 部分完成 / 规划中」的现状，对齐研发、产品与运营预期。    **v1.3 变更**：小程序补页（M7）落地 ——  ① 客户端 `broadband-miniapp` 由 7 页扩到 **20 页**（含登录页），其余 13 页全部建页并接入登录态骨架；  ② 新建师傅端 `broadband-worker`（独立小程序，橙 `#ea580c`），落地 **8 页**（含登录页）+ 登录态；  ③ 两端统一请求封装（`utils/api.js`）注入 Bearer token，`utils/auth.js` 提供 `isLogin/requireLogin`，`profile` 页 `onShow` 登录门禁；  ④ c 端接口仍属开放层（后端 `protect-client-api=false`），登录态到位后由一处开关收口鉴权。    **v1.2 变更**：Phase 3「PC 后台 + 安全体系」落地 ——  ① 新建 `web-admin` 工程（Vue 3 + Element Plus），落地 22 个业务页面 + 登录页，全部对接真实接口；  ② 后端新增第 4 个模块 `system`（RBAC 权限 + 后台聚合），接口由 13 个扩到 **45 个**，表由 17 张扩到 **25 张**；  ③ 落地 Spring Security 6 + 自研 JWT 无状态鉴权（21 个权限码 / 5 个角色），实测 401/403/200 鉴权矩阵通过；  ④ 修复 2 个真实缺陷（JWT 数字声明解析、订单联表列名歧义），并补充 7 条回归单测。    v1.1 变更（历史）：Phase 2「数据持久化与真实联调」—— 后端接入 MySQL，13 个 REST 接口全部读写真实数据。

# 状态图例

| 标记 | 含义 |
| --- | --- |
| ✅ 已完成 | 代码已落地，可编译或可运行验证 |
| 🟡 部分完成 | 骨架或设计已出，核心逻辑待补全/联调 |
| ⬜ 规划中 | 仅设计稿，尚未编码 |

# 1. 客户端小程序（微信原生）· `broadband-miniapp`

设计稿规划客户端 **20 页**；**v1.3 已全部落页**（蓝 `#2563eb`，含登录态）。  页面全部为真实可预览的微信原生页（WXML/WXSS/JS/JSON），登录态骨架就绪（见第 9 节）。

| 功能 | 页面 | 状态 | 说明 | 关联后端 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 首页 | pages/index | ✅ 已完成 | Tab 首页（Banner + 快捷入口） | — |
| 服务聚合页 | pages/service | ✅ 已完成 | 九宫格，含「套餐升级」「流量监控」「移机/报修…」导航 | — |
| 融合套餐详情 | pages/package/detail | ✅ 已完成 | 轮播图 + 套餐组成 + 动态参数(单选/多选) + 实时算价 + 立即办理 | GET /api/package/detail |
| 套餐列表 | pages/package/list | ✅ 已完成 | 融合套餐卡片列表，点进详情 | GET /api/package/list |
| 套餐升级 | pages/package/upgrade · pages/upgrade | ✅ 已完成 | 升档单选 / 加购多选 / 补差预览 / 提交（补差由真实合约剩余月数折算） | GET /upgrade-options · POST /upgrade |
| 流量监控 | pages/traffic | ✅ 已完成 | 手机流量条 / 7 日趋势 / 宽带时长 / 加购包 | GET /api/traffic/usage |
| 可安装小区查询 | pages/community/query | ✅ 已完成 | 输入→校验→可装跳详情/未覆盖登记/热门标签 | GET /api/community/check · POST /demand |
| 安装地址填写(联动) | pages/order/address | ✅ 已完成 | 复用 check 实时校验，不可装拦截+换小区 | GET /api/community/check |
| 新装宽带 | pages/move（新装入口复用）· pages/order/confirm | ✅ 已完成 | 选套餐→填地址→确认下单 | 订单类接口（规划） |
| 移机 | pages/move | ✅ 已完成 | 移机申请表单 | 订单类接口（规划） |
| 续费 / 提速 | pages/self | ✅ 已完成 | 续费/提速服务入口（自助服务聚合） | 订单类接口（规划） |
| 报修 | pages/review（报修入口）· pages/self | ✅ 已完成 | 报修/自助服务聚合 | SLA 类接口（规划） |
| 智慧家庭 | pages/smart | ✅ 已完成 | 智慧家庭产品/方案展示 | — |
| 自助服务 | pages/self | ✅ 已完成 | 续费/提速/报修/电子发票等聚合 | — |
| 评价投诉 | pages/review | ✅ 已完成 | 工单评价 / 投诉提交 | GET/PUT /admin/reviews |
| 我的订单 | pages/order/list · pages/order/detail | ✅ 已完成 | 订单列表（按状态 Tab）+ 详情 | GET /admin/orders |
| 订单确认 | pages/order/confirm | ✅ 已完成 | 下单前费用/地址确认 | — |
| 地址管理 | pages/address | ✅ 已完成 | 收货/安装地址簿 | — |
| 个人中心 | pages/profile | ✅ 已完成 | 客户信息 + 菜单（含登录门禁 onShow） | — |
| 设置 | pages/settings | ✅ 已完成 | 登录态/通知/关于 | — |
| 登录 | pages/login | ✅ 已完成 | 手机号+验证码（演示码 1234），setClientLogin 写 token + 本地存储 | — |
| 统一请求封装 | utils/api.js · utils/auth.js | ✅ 已完成 | request() 注入 Bearer token；auth.isLogin/requireLogin；后端不可达走 mock | 全量接口 |

说明：客户端为**开放接口**（c 端未强制 token），后端对其放行 `/api/package/**`、`/api/community/**`、`/api/traffic/usage`；  `request()` 已统一注入本地 token，待小程序侧登录态正式接入后，把 `app.security.protect-client-api` 置为 `true` 即可一并强制鉴权。

# 2. 安装师傅端小程序（微信原生）· `broadband-worker`

**v1.3 新建独立小程序**（橙 `#ea580c`），设计稿规划 **8 页**，**已全部落页**（含登录态）。  与客户端为两个独立工程（设计稿即按两个小程序规划），经同一后端 `:8082` 取数。

| 功能 | 页面 | 状态 | 说明 | 关联后端 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 师傅首页 | pages/index | ✅ 已完成 | 今日工单概览 + 容量/排班快捷入口 | GET /admin/work-orders |
| 我的工单 | pages/order · pages/order-detail | ✅ 已完成 | 工单列表（待接/进行中/已完成）+ 详情 | GET /admin/work-orders · GET /{id} |
| 完工确认 | pages/confirm | ✅ 已完成 | 完工拍照/测速结果上传 + 提交 | POST /admin/work-orders（状态） |
| 排班与容量 | pages/capacity | ✅ 已完成 | 时段容量热力 + 个人容量配置 | GET /api/dispatch/capacity · GET /admin/workers |
| 工单路线 | pages/schedule | ✅ 已完成 | 当日工单路线/顺序规划（相邻优先） | —（前端排程展示） |
| 测速报告 | pages/confirm（测速段）· pages/order-detail | ✅ 已完成 | 装机测速结果录入（达标判定参考 SLA 引擎） | POST /api/sla/evaluate |
| 星级评价 | pages/order-detail（评价段） | ✅ 已完成 | 查看客户评价/星级 | GET /admin/reviews |
| 个人中心 | pages/profile | ✅ 已完成 | 师傅信息 + 统计 + 登录门禁 onShow | — |
| 登录 | pages/login | ✅ 已完成 | 手机号+验证码（演示码 1234），setWorkerLogin 写 token + 本地存储 | — |
| 统一请求封装 | utils/api.js · utils/auth.js | ✅ 已完成 | request() 注入 Bearer；auth.isLogin/requireLogin | 全量接口 |

# 3. PC 后台管理系统（web-admin，Vue3 + Element Plus）

**v1.2 已落地**：`web-admin/` 工程建成，Vue 3 + Element Plus（按需引入）+ Pinia + Vue Router + Vite。  共 **25 个 `.vue` 页面**（22 个业务页 + 登录页 + 403 + 404）、**22 条路由**，主题色靛 `#4f46e5`。  侧边栏菜单**由后端 `/api/auth/me` 返回的菜单树动态渲染**，与 `@PreAuthorize` 权限码同源（三处一致：DB 菜单表 / 前端路由 meta.perm / 后端注解）。

| 模块 | 路由 | 状态 | 对接接口（真实数据） |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据看板 | /dashboard | ✅ 已完成 | /admin/dashboard/stats、/admin/dashboard/recent-orders |
| 订单管理 | /order | ✅ 已完成 | /admin/orders（状态/关键字筛选） |
| 客户管理 | /customer | ✅ 已完成 | /admin/customers（含 level 客户分层、升档选项抽屉） |
| 套餐列表 | /package | ✅ 已完成 | /admin/packages |
| 新增/编辑套餐 | /package/edit | ✅ 已完成 | POST /admin/packages（主图 + 轮播图 + 动态参数单选/多选） |
| 套餐升级管理 | /package/upgrade | ✅ 已完成 | /admin/upgrade-orders、/admin/customers |
| 小区列表 | /community | ✅ 已完成 | /admin/communities |
| 新增/编辑覆盖 | /community/edit | ✅ 已完成 | POST /admin/communities |
| 工单池 | /workorder/pool | ✅ 已完成 | /admin/work-orders、POST /admin/work-orders/reset |
| 派单调度 | /workorder/dispatch | ✅ 已完成 | POST /dispatch/run、GET /dispatch/capacity |
| 容量配置 | /workorder/capacity | ✅ 已完成 | /admin/workers、POST /admin/worker-capacity |
| 调度规则 | /workorder/rules | ✅ 已完成 | 规则说明 + 后端容量策略（相邻 3–4 / 非相邻 1–2） |
| 装维 SLA 与赔付 | /sla | ✅ 已完成 | /sla/board、/sla/rules、/sla/compensations、POST /sla/evaluate |
| 流量监控 | /traffic | ✅ 已完成 | /admin/traffic/overview、/traffic/usage |
| 投诉与评价 | /review | ✅ 已完成 | /admin/reviews、PUT /admin/reviews/{id}/close |
| 销售管理 | /sales | ✅ 已完成 | /admin/sales/report（订单量 + 完成率） |
| 财务管理 | /finance | ✅ 已完成 | /admin/finance/report |
| 权限管理 · 用户 | /system/user | ✅ 已完成 | /system/users（新增 / 启停 / 重置密码 / 分配角色） |
| 权限管理 · 角色 | /system/role | ✅ 已完成 | /system/roles、/system/roles/{id}/menus（菜单授权树） |
| 权限管理 · 菜单 | /system/menu | ✅ 已完成 | /system/menus/tree（完整权限树） |
| 权限管理 · 操作日志 | /system/log | ✅ 已完成 | /system/logs（登录 / 越权 / 写操作留痕） |
| 性能监控 | /monitor | ✅ 已完成 | /admin/monitor/overview（JVM / 内存 / 接口往返 / DB 连通） |
| 登录 | /login | ✅ 已完成 | POST /auth/login → JWT；路由守卫 + 菜单权限过滤 |

兜底策略：接口不可达或返回 404 时页面降级为内置演示数据，并在页头显示「演示数据」标记，避免演示中断；

健康链路下全部走真实数据（已在页面内注明数据来源）。

# 4. 后端服务模块（4 个，上限 5）

| 模块 | 状态 | Java 文件 | REST 接口 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| community 小区覆盖 | ✅ 已完成 | 9 | check / demand / communities(GET,POST) | 连库验证（端口余量、可办套餐、需求登记落库） |
| install 派单 + 装维 SLA | ✅ 已完成 | 37 | dispatch(2) / sla(5) / admin-work-order(4) | 连库验证（10 单派单回写、超时→赔付落库） |
| product 套餐 + 升级 + 流量 + 客户 | ✅ 已完成 | 35 | package(3) / traffic(1) / admin(8) = 12 | 连库验证（补差 = 月差 × 合约剩余月数） |
| system 权限与平台聚合 | ✅ v1.2 新增 | 23 | auth(3) / users(5) / roles(3) / menus(1) / logs(1) / platform(5) = 18 | 鉴权矩阵实测（401 / 403 / 200） |
| 公共层 common | ✅ 已完成 | 2 | — | Ids 主键生成、全局异常处理 |

接口清单（45 个：GET 28 / POST 12 / PUT 5）

| 分组 | 方法与路径 |
| --- | --- |
| 认证 | POST /api/auth/login、GET /api/auth/me、POST /api/auth/logout |
| 小区（C 端开放） | GET /api/community/check、POST /api/community/demand |
| 派单 | POST /api/dispatch/run、GET /api/dispatch/capacity |
| SLA | POST /api/sla/evaluate、POST /api/sla/evaluate-batch、GET /api/sla/board、GET /api/sla/rules、GET /api/sla/compensations |
| 套餐（C 端开放） | GET /api/package/detail、GET /api/package/upgrade-options、POST /api/package/upgrade |
| 流量（C 端开放） | GET /api/traffic/usage |
| 后台 · 小区 | GET /api/admin/communities、POST /api/admin/communities |
| 后台 · 工单与师傅 | GET /api/admin/work-orders、POST /api/admin/work-orders/reset、GET /api/admin/workers、POST /api/admin/worker-capacity |
| 后台 · 客户与套餐 | GET /api/admin/customers、GET /api/admin/packages、POST /api/admin/packages |
| 后台 · 升级 / 评价 / 销售 / 财务 | GET /api/admin/upgrade-orders、GET /api/admin/reviews、PUT /api/admin/reviews/{id}/close、GET /api/admin/sales/report、GET /api/admin/finance/report |
| 后台 · 平台聚合 | GET /api/admin/dashboard/stats、GET /api/admin/dashboard/recent-orders、GET /api/admin/orders、GET /api/admin/traffic/overview、GET /api/admin/monitor/overview |
| 系统 · 用户 | GET /api/system/users、POST /api/system/users、PUT /api/system/users/{id}/status、PUT /api/system/users/{id}/roles、PUT /api/system/users/{id}/password |
| 系统 · 角色 | GET /api/system/roles、GET /api/system/roles/{id}/menus、PUT /api/system/roles/{id}/menus |
| 系统 · 菜单与日志 | GET /api/system/menus/tree、GET /api/system/logs |

数据与安全基建

| 项 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据库接入（MySQL 8.4） | ✅ 已完成 | 25 张表 + 幂等 schema.sql / data.sql，启动自动初始化 |
| RBAC 权限模型 | ✅ 已完成 | sys_user / sys_role / sys_menu / sys_user_role / sys_role_menu / sys_oper_log；5 角色 · 26 菜单 · 21 权限码 |
| JWT 鉴权 | ✅ 已完成 | Spring Security 6 + 自研 HS256 JWT（零三方依赖）；角色权限每请求实时查库，改授权即时生效 |
| 回归单测 | ✅ 已完成 | JwtUtilTest 7 条用例（数字声明解析 / 篡改签名 / 篡改载荷 / 过期 / 密钥错配 / 格式非法） |
| 配置中心 | ⬜ 不引入 | 按架构决策走 Spring Boot 原生 yml + 环境变量 |

默认账号（初始密码由 `RbacInitializer` 以 BCrypt 写入，幂等不覆盖用户改过的密码）

| 账号 | 密码 | 角色 | 可见菜单 | 权限码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| admin | admin123 | ADMIN 超级管理员 | 26 | 21 |
| liuwei | liuwei123 | OPERATOR 运营专员 | 19 | 15 |
| zhaomin | zhaomin123 | FINANCE 财务 | 4 | 4 |
| wangfang | wangfang123 | CS 客服 | 4 | 4 |

⚠️ 生产环境务必首次登录后立即改密，并通过环境变量覆盖 `app.jwt.secret`。

# 5. 总体进度统计

| 维度 | 已完成 | 规划 | 覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端业务模块 | 4（+1 公共层） | 上限 5 | 100% |
| 后端 REST 接口 | 45（GET 28 / POST 12 / PUT 5，全部连库可用） | 0 | 100% |
| 数据库表 | 25 张 + 种子数据 | 0 | 100% |
| 安全 RBAC | 5 角色 / 26 菜单 / 21 权限码 | 0 | 100%（Phase 3 达成） |
| PC 后台模块 | 22 个业务页 / 22 条路由 | 0（设计稿 16 模块全覆盖） | 100%（Phase 3 达成） |
| 客户端小程序页 | 20（含登录页） | 0（设计稿 20 页全覆盖） | 100%（M7 达成） |
| 师傅端小程序页 | 8（含登录页） | 0（设计稿 8 页全覆盖） | 100%（M7 达成） |

说明：后端「算法 + 接口 + 持久化 + 鉴权」与 PC 后台、双小程序已全链路打通；  端到端链路为 **web-admin(Vue3) → Vite/Nginx → Spring Boot(:8082) → MySQL**（已 curl 实测），  小程序端经 **微信开发者工具 → 后端 :8082**（c 端开放层，登录态骨架就绪）。  剩余缺口：**小程序登录态正式接入后端鉴权**（当前 mock + token 注入就位，开关 `protect-client-api` 一处收口）。

# 6. 近期里程碑

| 里程碑 | 状态 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| M1 需求与设计稿 | ✅ | broadband-design/index.html v1.9 |
| M2 后端核心算法 + 接口 | ✅ | 3 模块 / 13 接口 / 6 个可运行 Demo |
| M3 客户端小程序骨架 | ✅ | 20 页（含登录页）+ api 封装 + 登录态骨架 |
| M4 数据库接入与联调 | ✅ | MySQL 17 表 + 幂等初始化 + 13 接口真实数据 + 端到端验证 |
| M5 PC 后台落地 | ✅ 已完成 | web-admin 工程 + 22 业务页 + 22 路由 + 全量对接真实接口 |
| M6 安全体系 | ✅ 已完成 | Spring Security 6 + JWT + RBAC（5 角色 / 21 权限码）+ 鉴权矩阵实测 + 7 条单测 |
| M7 小程序补页 + 登录态 | ✅ 已完成 | 客户端 20 页 + 师傅端 8 页（两独立工程）+ 登录态骨架（token 注入 + 登录门禁） |
| M8 交付增强 | ⬜ | 小程序登录态正式接入后端鉴权、性能监控深化、配置治理、文档版式、CI |

# 7. 本版修复的真实缺陷（可追溯）

| # | 现象 | 根因 | 修复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登录成功、token 完全正确，但所有受保护接口一律 401 | JwtUtil 数字字面量扫描误写为 "-+.0-9eE".indexOf(c)，实际只放行字符 0/9，导致 iat/exp 解析失败；过滤器又静默吞异常，无任何日志 | 改为 Character.isDigit 判定的 isNumberChar()；过滤器 catch 补 WARN 日志；新增 7 条单测锁死行为 |
| 2 | GET /api/admin/orders 返回 500 | 联表 biz_order o LEFT JOIN package_info pkg 时 SELECT id 未加表别名 → Column 'id' in field list is ambiguous | 全部列加 o. 前缀（订单列表 + 看板最近订单两处） |
| 3 | SlaEvaluation.summary 输出 [null] | 主键在评估之后才生成，describe() 读到空 id | 主键改为在评估前生成 |

三者均已回归验证；第 1 条尤其值得记录——它证明「静默 catch」会把一个 3 行的解析 Bug 放大成整个鉴权体系失效。